Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 19.09.2025 |

Lavori svolti

- Conclusione dell’use case - Aggiustata la documentazione - Svolto il Gantt - Sistemato la documentazione - Fatto il mockup - Aggiornato GitHub

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Progettazione

Problemi

- Difficoltà a comprende l’uso di Project

Soluzione dei problemi

- Chiesto alla professoressa

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Iniziare a sviluppare l’applicativo - Imparare a programmare con Swift

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |

Lavori svolti

- Svolto lo swimlane - Aggiustata lo use case - Sistemato la documentazione - Iniziato a sviluppare - Fatto schermata iniziale (ancora da aggiustare) - Aggiornato GitHub

Fonti

- Iniziato a sviluppare Uso di W3Schools per imparare le basi - Fatto schermata iniziale (ancora da aggiustare) Uso di W3Schools - Aggiornato GitHub Utilizzato le dispense della professoressa

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Progettazione - Implementazione schermata Home

Problemi

- Difficoltà a comprendere l’uso di GitHub

Soluzione dei problemi

- Chiesto alla professoressa/compagni di classe

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare la schermata con il sistema solare

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 17.10.2025 |

Lavori svolti

- Selezione del pianeta - Informazioni di Venere e Mercurio - Sfondo della pagina delle informazioni - Aggiornato GitHub

Fonti

- Selezione del pianeta W3Schools - Informazioni di Venere e Mercurio Cercate su Google - Sfondo della pagina delle informazioni per navigazione tra pagine chiesto a ChatGPT

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Implementazione Creazione dei pianeti

Problemi

- Difficoltà a creare una pagina per le informazioni - Codice in una sola pagina Codice sporco - Difficoltà a adattare le informazioni dei pianeti alla pagina

Soluzione dei problemi

- Cercato su ChatGPT - Suddivisione del codice - Utilizzato metodi di suddivisione in parametri es.: \n

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare le informazioni sugli altri pianeti - Fare lo zoom - La galassia

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |

Lavori svolti

- Suddivisione del codice in più pagine - Informazioni su tutti i pianeti - File JSON con le informazioni dei pianeti - Video – Terra, Venere, Mercurio - Aggiornato GitHub

Fonti

- Informazioni su tutti i pianeti Cercato su Google - File JSON con le informazioni dei pianeti Chiesto a ChatGPT come implementare il file JSON - Video – Terra, Venere, Mercurio prese da YouTube (canale: National Geographic)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Implementazione Info sul pianeta

Problemi

- Difficoltà ad implementare il file JSON - Difficoltà ad aggiungere la luna

Soluzione dei problemi

- Cercato su ChatGPT - Non ho ancora trovato la difficoltà perché non conosco ancora bene il problema

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare il video sugli altri pianeti - Fare lo zoom - La galassia

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 31.10.2025 |

Lavori svolti

- Scaricato video mp4 - Implementato i video nell’applicativo - Cambiato i nomi (da inglese a italiano) - Aggiunto la luna - Aggiornato GitHub

Fonti

- Scaricato video mp4 utilizzato TurboScribe

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Implementazione Info sul pianeta

Problemi

- La luna non si vede - Una volta cambiati i nomi, l’orbita non si vede più

Soluzione dei problemi

- Non ancora risolto - Cambiato il nome delle immagini

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare lo zoom - Risolvere il problema della luna - La galassia

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |

Lavori svolti

- Cambiato i nomi (da italiano a inglese) per API così è tutto coerente - Aggiunta NavBar - Aggiunta pagina “Info del giorno” - API in “Info del giorno” - Zoom/Zoom out - Gantt Consuntivo - Documentazione - Aggiornato GitHub

Fonti

- Aggiunta NavBar W3Schools - API in “Info del giorno” Chiesto a ChatGPT - Zoom/Zoom out Chiesto a ChatGPT

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Implementazione Info del giorno - Implementazione Zoom dei pianeti

Problemi

- La luna non si vede - Zoom out è fatto male - Swift Playground mi elimina l’applicativo (successo 3 volte oggi)

Soluzione dei problemi

- Non ancora risolto - Da sistemare l’immagine della galassia - Non so il motivo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare lo zoom out corretto - Risolvere il problema della luna - Sistemare questioni di interfaccia - Iniziare il calendario lunare

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2025 |

Lavori svolti

- Documentazione - Diagramma UML - Mockup - Sistemato i requisiti - Pianificazione - Progettazione - Diagramma di flusso - Iniziato implementazione spiegato tutte le classi - Gantt Consuntivo aggiornato

Fonti

- Documentazione - Diagramma UML Intelij - Mockup Moqups - Diagramma di flusso draw.io

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Documentazione

Problemi

- Swift Playground mi elimina l’applicativo (successo 3 volte oggi)

Soluzione dei problemi

- Swift Playground non supporta dispositivi esterni (SSD) salvare su ICloud

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare lo zoom out corretto - Risolvere il problema della luna - Iniziare il calendario lunare - Continuare la documentazione

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 28.11.2025 |

Lavori svolti

- Documentazione - Implementazione Interfacce, Codice - Sistemato la Luna - Creata la pagina della Luna - API per la fase lunare - Zoom/Zoom out completo - Responsive pagina della Luna ancora da aggiustare

Fonti

- API per la fase lunare ChatGPT, https://apiverve.com/ - Zoom/Zoom out completo ChatGPT

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Documentazione Implementazione - Implementazione: - Zoom/Zoom out - Calendario lunare

Problemi

- La Luna non si vede

Soluzione dei problemi

- Cambiato le coordinate per posizionarla giustamente

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Aggiustare il responsive - Sistemare le ultime cose dell’applicativo - Continuare la documentazione

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.12.2025 |

Lavori svolti

- Responsive per ogni pagina - Commenti su tutti i file

Fonti

- Responsive ChatGPT

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

- Documentazione Implementazione

Problemi

Nessun problema

Soluzione dei problemi

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Finire la documentazione - Fare la presentazione - Cominciare il poster